MOA (maitre d'ouvrage)	-Finance et organise le projet.
-Propriétaire des différents livrables.
-Fixe les objectifs, les délais et l'enveloppe financière
-Endosse la responsabilité de la qualité de l'ouvrage

MOE (maitrise d'oeuvre)	-Reçoit la mission de concevoir et réaliser un ouvrage
-Interne/Externe
-Obligation de résultat

AMOA (assitant d'ouvrage)

Comité de pilotage	-Présidé par la maitrise d'ouvrage
-Composé des futurs bénificiare des livrables
-Espace de communication de la maitrise d'oeuvre
-Décision dans le cycle de réalisation du projet
-Régulièrement réuni pour proposer les orientations
-Valide les résultats de l'étude préalable
-Approuve le plan de travail en début de chaque projet
-Valide les choix majeurs techniques et de conception
-Valide le produit final aprés les tests et la recette

Equipe projet	-Constituée par la maitrise d'ouvrage se compose de :
-chef de projet
-techniciens
-experts internes ou externes
-utilisateurs

Chef de projet	mission	-Anticiper	qualité	-Concepteur
-Gérer	-Animateur
-Manager	-Gestionnaire
-Planifier	-Pédagogue
-Estimer	-ouverture d'esprit et de
 culture générale
pathologies	-délégation systèmatique
-manque de réalisme
-manque de rigueur
-cherche du détail
-remise en question perpetuelle
-recherche du plaisir intellectuel

L'oganisation du projet

Le système  est un ensemble d'éléments organisés et en interactions, complexe. C'est un ensemble borné qui poursuit des objectifs. Un système met en oeuvre des mécanismes de régulation.

Le découpage strucurel d'un projet peut se faire de deux manières :

Le P.B.S (Product Breakdown Structure)
Le W.B.S (Work Breakdown Structure) – ajout des étapes de réalisation

Methode Merise

______
Etude préalabl	e	|
Etude détaillée	|------> Maintenance
Réalisation/ Test	|
Deploiement	______|

Cadrage
Qualification et fomalisation de la commande (nom du proj, prérimètre, acteurs,objectifs et	descriptions, moyens, délais)
Choix de la démarche
Organisation humaine
Lancement du projet

Mise en oeuvre
Pilotage
Suivi opérationnel

Terminaison
Livraison
Bilan et capitalisation

Le schéma directeur
les orientations sur le plan organisationnel et technique
les objectifs du développement de l'informatique et des plateformes de communication
les modalités de mise en oeuvre des projet
des mesures pour garentir la cohérence des infrastructures
précise les choix techniques
L'etude préalable

Etude de l'existant
Rapport diagnostic organisation
humain
technique