Cours gestion de projet
ELGANI

sujet de reflexion
recruté dans une pme pmi, cette entreprise est specialisee dans la production et commercialisation vestimentaire.
Je suis responsable du service informatique et le directeur commercial nous sollicite afin d'ameliorer la gestion commerciale de l'entreprise.
Ma mission, c'est de repondre a cette demande et presenter les differentes etapes pour repondre a cettte demande.

Proposition personnelle
Etape1 connaissance de l'existant
tache 1 le materiel
tache 2 le fonctionnement
tache 3 les utilisateurs
Etape 2 les problemes ou ameliorations souhaitées
tache 1 rencontre des differents utilisateurs
tache 2 les perspectives d'evolution de l'entreprise
etape 3	analyse et proposition d'amelioration
tache 1 rencontrer pour proposer
tache 2 validation de la proposition
Etape 4 develloppement des ameliorations
tache 1 construction
tache 2 essai et test en local
etape 5 mise en place de la realisation
tache 1 sauvegarder l'existant
tache 2 installation
tache 3 presentation des nouveautes
etape 4 phase de test
etape 1 utilisation en reel
etape 2 feedack des utilisateurs
etape 3 corrections
etape 5 finalisation
etape 1validation du projet par le directeur
etape 2 definition de l'entretien du systeme
etape 3 creation de la documentation

correction
 1 analyse de la demande
  - etude du cahier des charges (CdC)
  - contrat avec les parties , l'objet (CdC) et les délais, le prix(si besoin)
  - realiser des entretiens (les décideurs qui gerent le budget, les operationnels)
  - rédiger les comptes rendus + le faire valider (garder l'objectivite, difference entre « un fait » et une « opinion »)
  - récuperation des docs (sur l'architecture des reseaux, des logiciels...)
  - rediger une fiche projet (synthese et cadrage de la demande
      - contexe
      - objectifs generaux et operationnels
      - moyens financiers, humains, technique(materiel (serveurs, locaux, telephone) et logiciel)
      - contraintes de temps, financiere, humaine, technique
      - analyse des risques ( rejet des utilisateurs)
  - valider la fiche projet aupres des decideurs en copie aussi à son chef.

2 ingenierie de l'operation (va s'interresser à la methode pour construire la solution)
  - s'organiser dans le temps pour mieux apprehender les difficultes latentes
  - prevoir les parades le cas echeant
    travaux :	- programme de Gantt
            - organisation de l'equipe
        - organisation des moyens de production

Notion de projet
definition	un client une equipe de projet
des objectifs des methodes
des moyens des outils
des contraintes une organisation

Un produit ou un service
typologie des systemes informatiques
mise en place d'un systeme informatique
amelioration, optamisation d'un systeme existant
reponse à une contrainte externe (adaptation)

5 octobre 2012
apres le cadrage
Etude préalable (étude d'oppurtunité, étude de faisabilté) = 10 à15% du temps consacré au projet
etude prealable nécessite une étude de l'existant.
Etude de l'existant :
  - observation:il s'agit d'observer au quotidien le fonctionnement d'une organisation
        - preparer un questionnaire
            avantages du questionnaire: orienté, facile à prendre en charge
            inconveniants du questionnaire: réponses limitées, inexploitables
      - formes du questionnaire
          - auto-administré
            il est pris en charge par les destinataires sans intervention de l'équipe projet
              - avantage : gain de temps,large public, économique
              - limites : qualités des réponses
          - administré
            assistance pour remplir le questionnaire, animation
              - avantage : réponses plus pertinentes,questions mieux cadrées
              - limites : gain de temps, coûteux
      - les entretiens :
          - non directifs
            le theme est lancé : l'interlocuteur presente ses arguments selon un ordre qu'il souhaite
          - directif
            un ordre est imposé par la personne qui a initie l'entretien
          - semi-directif
            entre les deux precedents
            - les outils pour l'entretien
              arbre heuristique en retenant les faits objectifs et non les opinions. Logiciel pour créer un arbre heuristique :
              « mind map » et « free mind »

          - animation
          - restitution (compte rendu)
Elle se termine par un RAPPORT DE DIAGNOSTIC. Ce rapport met en evidence les forces et les faiblesses.
Pour le présenter 3 axes :
  - l 'organisation
    - les plus : les atouts
    - les moins :
  - la partie technique
    - les plus : bon materiel, bon logiciel
    - les moins :
  - la partie relative aux ressources humaines
    - les plus : les compétences, la motivation des personnes

Le rapport de diagnostic se conclue par l'ébauche de scénarii d'ameiorations (en nombre de 1 ou 2 rarement plus).
Ces scenarri présentent ds orientations sur 3 axes
  - organisationnel
  - en terme de gestion : regles de gestion, mode de fonctionnement
  - en terme technique : outil utilisé pour faire et le chiffrage
Dossier de choix : pour chaque solution mettre en evidence les avantages et les inconvenients.
Pour coclure mettre en avant la solution qui nous apparaît la plus adaptée

Il faut que la maitrise d'ouvrage MOA (directeur) et comite de pilotage (COPIL)valident et se prononcent sur le resultat de notre rapport. Les resultats sont donc à présenter (powerpoint)
3 reposes possibles du MOA et COPIL :
  - Ok pour le scénario N°...
  - Non, revoir vos propositions
  - Non, mais vous avez tres bien travaillé (trop cher ou ce n'est pas le bon momment)
    la MOA prens conscience des enjeux riques et couts, elle peut reporter la mise en œuvre de lasolution.

Si OK pour lescenario N°...., on passe à l'étude détaillée

ETUDE DETAILLEE
mettre en place la « courbe du soleil » dans le cycle de vie d'un systeme informatique, issu de la methode merise
niveau physique : comment on fait
niveauorganisationnel ; qui ? Ou ? Quand ?
Niveau conceptuel : que fait-on ? (objectifs)